Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta segunda fase, el equipo ha completado la mayor parte del desarrollo funcional del sistema “Grado Cerrado”, una aplicación móvil inteligente orientada a apoyar la preparación del examen de grado de Derecho mediante generación de preguntas, retroalimentación automática y seguimiento adaptativo del aprendizaje. A la fecha, se encuentran finalizados los Sprints 1, 2 y 3, lo que representa el cumplimiento del 85 % del plan total de desarrollo. Entre los principales hitos logrados se encuentran: - Generación y respuesta de preguntas jurídicas por texto y voz (integración completa con API de OpenAI y Azure Speech Service). - Visualización de preguntas y manejo de materias seleccionables por parte del usuario. - Retroalimentación automática con observaciones, consejos y explicación. - Validación automática de respuestas, tanto visual como auditiva (Text-to-Speech). - Tablero de progreso, que muestra el rendimiento por materia y la evolución del estudiante. - Detección de debilidades y recomendaciones automáticas de estudio, implementadas en el Sprint 3. - Módulo de configuración de recordatorios para la planificación personalizada de estudio. Estas funcionalidades consolidan el MVP funcional previsto para la entrega de la Fase 2, cumpliendo con los objetivos generales y específicos del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Contribuir a mejorar la preparación de los estudiantes de Derecho en Chile para el examen de grado, abordando la falta de herramientas personalizadas que faciliten la práctica constante, la detección de debilidades y el seguimiento del progreso. |
| Metodología | El equipo continúa trabajando bajo la metodología ágil Scrum, con planificación en Jira, reuniones de revisión semanales y control de avance por sprint. Los Sprints 37, 38 y 39 (Preguntas y Respuestas, Corrección y Feedback, Ver progreso) se encuentran completados; el Sprint 40 (Recordatorios) se encuentra en fase de integración final. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas reflejan el progreso técnico alcanzado durante el desarrollo del proyecto “Grado Cerrado”, y demuestran la correcta aplicación de metodologías y herramientas propias de la Ingeniería en Informática. Evidencia 1: Módulo funcional de generación y respuesta de preguntas jurídicas con IA (texto y voz). Permite evidenciar la integración exitosa de servicios de inteligencia artificial (OpenAI y Azure Speech Service) y la validación automática de respuestas. Evidencia 2: Retroalimentación inteligente y corrección auditiva. Muestra la entrega de explicaciones automáticas y lectura por voz mediante TTS, reflejando avances en personalización del aprendizaje. Evidencia 3: Tablero de progreso y recomendaciones personalizadas. Permite visualizar el desempeño del estudiante e identifica áreas de mejora mediante analítica de datos. Evidencia 4: Prototipo final en Figma e interfaz funcional en Angular. Demuestra la coherencia entre diseño y desarrollo, validando usabilidad y experiencia de usuario. La calidad del proyecto se ha resguardado mediante la aplicación de la metodología Scrum, el uso de Jira para gestión de tareas, GitHub para control de versiones y pruebas iterativas por sprint, garantizando trazabilidad y fiabilidad en cada entrega. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes

| Competencia / Unidad de Competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Estado de Avance | Ajustes / Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar soluciones de software aplicando metodologías ágiles | Responder preguntas | OpenAI API, Angular | 2 sem. | Samira Awad | Finalizada | Cumplida según planificación. |
| Integrar servicios de inteligencia artificial | Responder preguntas por voz | Azure Speech Service, API, Angular | 2 sem. | Samira Awad | Finalizada | Integración estable. |
| Desarrollar soluciones móviles | Escuchar preguntas | Azure Speech Service, API, Angular | 2 sem. | Constanza Flores | Finalizada | Completada y probada. |
| Construir modelos de datos | Seleccionar materias para estudiar | BD PostgreSQL, Azure Database | 2 sem. | Constanza Flores | Finalizada | Integrada al menú principal. |
| Desarrollar soluciones con IA | Retroalimentación con observaciones | OpenAI, API | 2 sem. | Samira Awad | Finalizada | Feedback validado. |
| Realizar pruebas de certificación | Ver si mi respuesta es correcta | API, BD Postgresql | 2 sem. | Samira Awad | Finalizada | Sin incidencias. |
| Desarrollar soluciones IA | Leer explicación de corrección | OpenAI, API, Angular | 2 sem. | Samira Awad | Finalizada | Implementada correctamente. |
| Desarrollar soluciones IA | Escuchar corrección de mi respuesta | TTS | 2 sem. | Samira Awad | Finalizada | Incluida en Sprint 3. |
| Construir soluciones analíticas | Tener un tablero de progreso | Angular | 2 sem. | Constanza Flores | Finalizada | Módulo operativo. |
| Analizar rendimiento académico | Detectar temas débiles | API, BD PostgreSql | 2 sem. | Astrid González | Finalizada | Terminada en Sprint 3. |
| Ofrecer propuestas de estudio | Recomendaciones de qué estudiar | Recomendador IA, BD | 2 sem. | Astrid González | Finalizada | Se integra en Sprint 4.. |
| Gestionar recordatorios | Configurar frecuencia de recordatorios | Firebase Cloud | 2 sem. | Astrid González | Finalizada | Configurada en Sprint 3. |
| Desarrollar soluciones móviles | Recibir notificaciones para estudiar | Firebase Messaging | 2 sem. | Constanza Flores | En curso | Se integra en Sprint 4. |
| Desarrollar soluciones móviles | Registrarse y loguearse | API, BD PostgreSql | 2 sem. | Constanza Flores | En curso | Integración backend en proceso. |
| Construir modelos de datos | Configurar perfil de usuario | BD PostgreSQL, Angular | 2 sem. | Astrid González | En curso | En proceso de validación. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los principales facilitadores destacan la organización del equipo en Jira, la comunicación constante entre las integrantes y el uso disciplinado de la metodología Scrum, lo que permitió mantener un flujo de trabajo ordenado y priorizar correctamente los sprints. Como dificultades, se identificaron tiempos acotados para integrar módulos con APIs externas (voz y TTS) y ajustes en la base de datos para soportar nuevas funcionalidades de seguimiento. Estas situaciones se abordaron mediante trabajo paralelo entre backend y frontend y revisiones técnicas en cada sprint review.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades del plan original. Sin embargo, se ajustaron los plazos de las funcionalidades de recordatorios y perfil de usuario, que se trasladaron al Sprint 4 para asegurar la estabilidad de los módulos principales. Asimismo, se fusionaron tareas de notificaciones y recordatorios en un solo módulo para optimizar la integración con Firebase.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las tareas de registro y login de usuario, así como la configuración de perfil, se encuentran aún en desarrollo y serán completadas en el Sprint 4. El resto de las funcionalidades planificadas —incluido el sistema de detección de debilidades, las recomendaciones inteligentes y la corrección auditiva— quedaron implementadas en el Sprint 3, asegurando el cumplimiento del alcance previsto para esta fase. Como estrategia de continuidad, el equipo acordó mantener revisiones semanales y pruebas funcionales para garantizar la integración completa del MVP antes de la entrega final.