Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Grado Cerrado |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Gestión de proyectos TI, Inteligencia Artificial aplicada. |
| Competencias | Desarrollar soluciones de software aplicando metodologías ágiles y buenas prácticas. Integrar y aplicar servicios de inteligencia artificial en aplicaciones móviles. Construir modelos de datos y arquitecturas escalables. Gestionar proyectos informáticos en equipos multidisciplinarios. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | En Chile, los estudiantes de Derecho deben rendir el examen de grado, instancia exigente que mide conocimientos en diversas áreas jurídicas. Actualmente existen bancos de preguntas, pero carecen de seguimiento personalizado y adaptación del aprendizaje. Nuestro proyecto busca llenar esa brecha, aportando una solución innovadora con IA que actúe como tutor digital. |
| 2. Objetivos | Contribuir a mejorar la preparación de los estudiantes de Derecho en Chile para el examen de grado, abordando la falta de herramientas personalizadas que faciliten la práctica constante, la detección de debilidades y el seguimiento del progreso. - Identificar las principales dificultades académicas que enfrentan los estudiantes de Derecho durante su preparación para el examen de grado, a partir del análisis de su desempeño en las preguntas generadas por la aplicación. - Proporcionar un sistema de evaluación automática y retroalimentación inmediata, que permita al estudiante conocer sus errores y recibir orientación personalizada para mejorar su aprendizaje. - Ofrecer un entorno digital accesible, práctico y motivador, que facilite la práctica constante mediante funcionalidades interactivas como preguntas por voz y lectura de respuestas. - Favorecer la continuidad y autonomía del estudio, incorporando recordatorios y recomendaciones personalizadas según el progreso y las debilidades detectadas. |
| 3. Metodología | El proyecto se desarrolló bajo la metodología ágil Scrum, estructurada en cuatro sprints iterativos que permitieron avanzar de forma progresiva en el diseño, desarrollo y validación del producto. Cada sprint contempló planificación en Jira, revisión de tareas y reuniones de control. Las principales fases fueron: - Diseño y arquitectura: definición de estructura del sistema, base de datos y prototipo visual en Figma. - Desarrollo del MVP: integración del módulo de generación de preguntas, respuestas por texto y voz, y retroalimentación automática. - Implementación de seguimiento: desarrollo del tablero de progreso, detección de debilidades y recomendaciones automáticas. La elección de Scrum fue pertinente porque permite priorizar entregas funcionales, reaccionar ante imprevistos técnicos y mantener una comunicación constante entre las integrantes del equipo. |
| 4. Desarrollo | El desarrollo del proyecto “Grado Cerrado” se llevó a cabo utilizando la metodología ágil Scrum, que permitió organizar el trabajo en sprints con metas concretas, revisión constante y priorización de entregables funcionales. A lo largo de esta fase se consolidó un MVP (producto mínimo viable) funcional, integrando los principales módulos definidos en los objetivos del proyecto. Desarrollo del módulo principal (Sprints 1 y 2) En esta fase se implementó el módulo central de la aplicación: la generación y respuesta de preguntas jurídicas mediante inteligencia artificial. Se integró la API de OpenAI para generar preguntas y evaluar respuestas, junto con Whisper API para permitir la entrada de voz. El sistema también puede leer las preguntas en voz alta y entregar retroalimentación textual inmediata, asegurando una experiencia interactiva para el usuario. Al cierre del Sprint 2, el flujo de preguntas, respuestas y corrección ya se encontraba funcional. Seguimiento del progreso y personalización (Sprint 3) En el Sprint 3 se desarrollaron los módulos de detección de debilidades, recomendaciones automáticas y el tablero de progreso, que permiten visualizar el rendimiento por materia. Estas funcionalidades integran analítica básica de desempeño para adaptar la práctica del usuario, cumpliendo con el objetivo de ofrecer un acompañamiento personalizado. Además, se avanzó en el módulo de recordatorios, que permite configurar la frecuencia de estudio mediante Firebase Cloud Messaging. Facilitadores y dificultades Los principales facilitadores fueron la buena coordinación del equipo, el uso de metodologías ágiles y herramientas colaborativas como Jira, Figma y GitHub. Entre las dificultades se destacan la integración con APIs externas, la gestión del tiempo entre módulos y los ajustes necesarios en la base de datos para soportar las nuevas funciones. Estas situaciones se abordaron priorizando tareas críticas y ajustando plazos sin comprometer la calidad del desarrollo. Ajustes realizados Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diversos ajustes con el fin de optimizar la funcionalidad y mantener el cumplimiento del cronograma general. A nivel técnico, fue necesario modificar la estructura de la base de datos para mejorar la relación entre las tablas de usuarios, preguntas y métricas de rendimiento, lo que permitió un manejo más eficiente de la información. Asimismo, se ajustaron los módulos de integración con las APIs de voz (Whisper y TTS) para resolver problemas de latencia y compatibilidad en la respuesta del sistema. En cuanto a la planificación, se reprogramaron algunas tareas —principalmente las relacionadas con recordatorios y configuración de perfil—, trasladándolas al Sprint 4 para garantizar la estabilidad del MVP antes de incorporar nuevas funciones. Estos ajustes permitieron mantener la coherencia técnica del proyecto y asegurar la calidad del producto final sin afectar el avance general del equipo. |
| 5. Evidencias | Las principales evidencias del desarrollo son: - Aplicación funcional (MVP) con módulos de IA operativos para generación de preguntas, retroalimentación y análisis de desempeño. - Prototipo final en Figma y capturas de la interfaz móvil. - Tablero de progreso y recomendaciones personalizadas. - Registros en Jira y GitHub, que muestran el seguimiento del trabajo y la aplicación de la metodología Scrum. Estas evidencias reflejan el cumplimiento del propósito del proyecto y la consolidación de un producto funcional orientado a la mejora del aprendizaje. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | La realización de este proyecto permitió fortalecer competencias en desarrollo de software con IA, gestión ágil y diseño de soluciones educativas digitales. El trabajo práctico con APIs de OpenAI y Firebase amplió la comprensión del uso real de tecnologías emergentes, además de reforzar la importancia del trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios. |